АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2025 года № 14

с. Писаревка

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

В соответствии с ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области администрация Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Писаревского сельского поселения  Кантемировского муниципального района |  | И.И.Скибина |

## Приложение 1

к постановлению администрации Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области от 01.04.2025 № 14

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области (далее администрация Писаревского сельского поселения) |
| Разработчик проекта | Администрация Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области (далее Администрация Писаревского сельского поселения) |
| Участники программы | Администрация Писаревского сельского поселения;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (по согласованию);  Администрация Кантемировского муниципального района (по согласованию);  Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию);  Граждане и организации Писаревского сельского поселения. |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области (далее – Писаревского сельское поселение);  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Писаревского сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Писаревского сельского поселения;  2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Писаревского сельского поселения;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Писаревского сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт.  2. Доля общественных территорий, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, %. |
| Срок реализации | Программа реализации в течение 2025-2027 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы составляет – 11051,2 тыс. руб., в том числе за счет:  федерального бюджета – (по согласованию);  областного бюджета – 10941,7 тыс. руб.;  бюджета Писаревского сельского поселения – 109,5 тыс. руб.;  средства внебюджетных источников – (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, родников, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;  2. Увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;  3. Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Писаревского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории Писаревского сельского поселения;  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории Писаревского сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  5. Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования совершенствование архитектурного облика наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;  6. Рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

2. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Писаревском сельском поселении

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Писаревское сельское поселение. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Писаревского сельском поселении являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на территориях общего пользования;

- недостаточное количество и пешеходных дорожек;

- недостаточное озеленение общественных территорий;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения, а также для граждан с детскими колясками.

В поселении недостаточное количество посещаемых мест общего пользования (парки, скверы, зоны отдыха).

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 20% к общему количеству общественных территорий (многофункциональная спортивная площадка в Писаревской СОШ, спортивная площадка по ул. Молодежная).

Доля наиболее посещаемых общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства. В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно- коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

В поселении сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования.

Много лет подряд, особенно в весенний период, на территории поселения организуются «субботники», в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территории, прилегающих к своим домам, организациям, территорий общего пользования. Ежегодно в таких субботниках принимает участие более 800 человек.

Администрация Писаревского сельского поселения тесно взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления, участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов и улиц.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства Писаревского сельского поселения и создать условия для комфортного проживания граждан.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий Писаревского сельского поселения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 1 | 0 | 1 |

3.Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства в муниципальных образованиях

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

4. Цели и задачи Программы

Целями реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории Писаревского сельского поселения, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Писаревского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Писаревского сельского поселения;

2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Писаревского сельского поселения;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Писаревского сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения.

Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы на наиболее посещаемых муниципальных территориях общего пользования Писаревского сельского поселения, отобранных в соответствии с перечнем объектов благоустройства муниципальных территорий будут проведены работы по благоустройству.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

– повышение уровня благоустройства общественных территорий;

– обеспечение комфортности проживания жителей Писаревского сельского поселения.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты  реализации программы | Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы  муниципального образования |
| 1. | Благоустройство общественной территории поселения | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами)  - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами;  - запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  - сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории поселения |

Таблица 3

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий региональной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирование гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение  2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы. |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета и бюджета Воронежской области бюджету Писаревского сельского поселения на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Воронежской области бюджету Писаревского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды также используются показатели результативности Программы, приведенные в Приложении 3 к Программе.

6. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Планируемый объем средств, руб. | | | |
| Всего | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | | |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Бюджетные средства, в т. ч. | По согласованию |  | 11051,2 |  |
| -местный бюджет |  |  | 109,5 |  |
| -федеральный бюджет | По согласованию |  |  |  |
| - областной бюджет | По согласованию |  | 10941,7 |  |
| Привлеченные средства граждан и организаций | Трудовое участие |  | Трудовое участие |  |

7. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

7.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

7.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также в финансировании разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

7.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ рассчитывается согласно СНиП.

9. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на внебюджетных счетах (прочие безвозмездные поступления) администрации Писаревского сельского поселения.

Администрация поселения осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 декабря текущего периода.

10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется в срок, не позднее 15 дней с момента включения дворовой территории в муниципальную программу.

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается УЖКХ.

Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и УЖКХ.

11. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Писаревского сельского поселения

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. | Количество проживающих | Площадь прилегающей территории | Год ввода в эксплуатацию | Год ремонта |
| 1 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.1 | 1374 | 31 | 6392,9 | 1984 | 2027 |
| 2 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.2 | 1373,3 | 30 | 4292,9 | 1984 | 2027 |
| 3 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.3 | 1359,9 | 48 | 3242,9 | 1984 | 2027 |
| 4 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.4 | 1435,2 | 30 | 3492,9 | 1984 | 2027 |
| 5 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.5 | 1079,9 | 48 | 4542,5 | 1985 | 2027 |
| 6 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.6 | 1099,4 | 42 | 5014,7 | 1987 | 2027 |
| 7 | с. Писаревка  ул. Молодежная д.11 | 1866,6 | 71 | 3538,2 | 1996 | 2027 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Перечень объектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории Писаревского сельского поселения

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Местоположение муниципальной территории общего пользования | Объект благоустройства | Год ремонта |
| 1 | с. Писаревка ул. Садовая | Тротуары, детская площадка | 2027 |
| 2 | с. Писаревка ул. Молодежная, 2а,4а | Благоустройство общественной территории  Воронежская область, Кантемировский район, с. Писаревка, ул. Молодежная 2а и 4а | 2026 |
| 3 | с. Писаревка ул. Школьная | тротуары | 2027 |
| 4 | с. Писаревка ул. Колхозная | тротуары | 2027 |
| 5 | с. Писаревка ул. Озерная | тротуары | 2027 |
| 6 | с. Писаревка ул. Октябрьская | Тротуары, детская площадка | 2027 |
| 7 | с. Писаревка ул. Махорина | тротуары | 2027 |
| 8 | с. Писаревка ул. Набережная | Тротуары, спортивная площадка | 2027 |
| 9 | с. Писаревка ул. Мира | Тротуары | 2027 |
| 10 | с. Писаревка ул. Чапаева | Тротуары | 2027 |
| 11 | с. Писаревка ул. Советская | Тротуары | 2027 |

Приложение 3

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Показатели результативности программы «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Количество единиц | Значение показателей 2025 год |
| 1 | Разработка и утверждение программы Писаревского сельского поселения формирования современной городской среды на 2025-2027 годы | 1 | Утверждение Программы в срок не позднее 25 декабря |
| 2 | Организация принятия (актуализации) муниципальными образованиями правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя | 1 | Утверждение правил благоустройства не позднее 1 ноября |
| 3 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта Программы формирования современной городской среды на 2025-2027 год | 1 | Опубликование в срок не позднее 1 июня |
| 4 | Утверждение Программы формирования современной городской среды на 2025-2027 год | 1 | Утверждение в срок не позднее 29 декабря |
| 5 | Разработка, утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых  территорий, включенных в Программу формирования современной городской среды на 2025-2027 год, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | 1 | Утверждение в срок не позднее 1 июля |

Приложение 4

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Механизм реализации мероприятий Программы и контроль хода ее реализации

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
|  |  | 2025-2027год |
| Контрольное событие № 1  Утверждение Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского муниципального района (по согласованию) | июнь |
| Контрольное событие № 2  Создание комиссии, осуществляющей отбор заявок для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского муниципального района (по согласованию) |  |
| Контрольное событие № 3  Заключение соглашения с главным распорядителем средств областного бюджета | Министерство архитектуры и строительной политики, Воронежской области (по согласованию)  Администрация Кантемировского  муниципального района (по согласованию) |  |
| Контрольное событие № 4  Разработка и опубликование проекта муниципальной программы формирования современной городской среды, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу, порядка общественного обсуждения проектов муниципальных программ | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского  муниципального района (по согласованию) | июнь |
| Контрольное событие № 5  Создание общественных муниципальных комиссий для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского муниципального района (по согласованию) | июнь |
| Контрольное событие № 6  Разработка, утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу формирования современной городской среды, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского  муниципального района (по согласованию) | июнь |
| Контрольное событие № 7  Разработка и утверждение программы Писаревского сельского поселения формирования современной городской среды | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского  муниципального района (по согласованию) | июль |
| Контрольное событие № 8  Организация принятия (актуализации) муниципальным образованием правил благоустройства, соответствующих методическим рекомендациям Минстроя | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского  муниципального района (по согласованию) | ноябрь |
| Контрольное событие № 9  Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды | Администрация Писаревского сельского поселения  Администрация Кантемировского  муниципального района (по согласованию) | сентябрь |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Порядок

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» (далее – Порядок) разработан в целях формирования основного мероприятия 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» (далее – муниципальная программа) и устанавливает порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

В соответствии с настоящим Порядком к заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.2. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

1.2.1. Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.2.2. Дополнительный перечень работ:

- установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;

- установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;

- закупка саженцев кустарников и деревьев.

При этом посадка саженцев осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, собственными силами и средствами.

II. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу

2.1. Заинтересованные лица в течение 30 календарных дней со дня размещения уведомления о разработке проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения (далее – администрация) в соответствии с территориальным расположением дворовой территории письменные предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – предложение заинтересованного лица) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. Для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в проект муниципальной программы заинтересованными лицами представляются:

2.2.1. Предложение заинтересованного лица в двух экземплярах.

2.2.2. Заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, с принятыми решениями:

- о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект муниципальной программы;

- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченном(ых) на представление предложения заинтересованных лиц, согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе на подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома;

- о содержании благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства, а также об источниках его финансирования.

2.2.3. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние дворовой территории и подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).

2.2.4. Дизайн-проект (схема) дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства.

2.3. Заинтересованное лицо обеспечивает достоверность сведений, содержащихся в предложении заинтересованного лица и прилагаемых к нему документах.

2.4. Поступившее предложение заинтересованного лица регистрируется в день его поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах предложения заинтересованного лица проставляется регистрационный номер, дата и время представления предложения. Один экземпляр предложения заинтересованного лица возвращается представителю.

2.5. Рассмотрение и оценка принятых предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется комиссия, созданная в администрации для отбора дворовых территорий на включение в муниципальную программу (далее – Комиссия).

2.6. Предложение заинтересованного лица (с прилагаемыми к нему документами) в течение 5 рабочих дней с даты регистрации возвращается с указанием причин, явившихся основанием для возврата, если предложение заинтересованного лица и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка и (или) действующего законодательства.

Отказ в принятии предложения заинтересованного лица осуществляется в следующих случаях:

- многоквартирный дом, расположенный на соответствующей дворовой территории, признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с действующим законодательством;

2.7. В случае соответствия предложения заинтересованного лица требованиям настоящего Порядка и положениям действующего законодательства администрация организовывает работу Комиссии.

2.8. Отбор дворовых территорий осуществляется Комиссией.

2.8.1. Устанавливаются следующие критерии отбора дворовых территорий (табл. 9):

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии отбора | Балльная оценка, балл |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 25 |
| 2 | Сроки (дата) предоставления предложений заинтересованных лиц | При прочих равных условиях учитываются дата и время подачи предложений |
| 3 | Физическое состояние дворовой территории:  - износ асфальтового покрытия проезжей части дворовой территории составляет более 50 % от общей площади всего асфальтового покрытия (40 баллов);  - износ асфальтового покрытия тротуаров (пешеходных дорожек) составляет более 50 % от общей площади всего асфальтового покрытия (10 баллов);  - отсутствие или износ детского игрового и (или) спортивного оборудования составляет более 50% (10 баллов) | Максимальное  количество баллов – 60 |
| 4 | Комплексность проведения работ по благоустройству дворовых территорий.  Минимальный перечень работ:  - ремонт дворовых проездов (3 балла);  - обеспечение освещения дворовых территорий (2 балла);  - установка скамеек (1 балл);  - установка урн (1 балл).  Дополнительный перечень работ:  - установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории (3 балла);  - устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории (3 балла);  - установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории (1 балл);  - закупка саженцев кустарников и деревьев (1 балл) | Максимальное  количество баллов – 15 |

2.8.2. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой территории по каждому критерию, указанному в табл.1.

2.8.3. Приоритет для включения в муниципальную программу имеют дворовые территории, по которым предложения заинтересованных лиц поступили для участия в программе 2025 года, но не вошли в нее в связи с недостаточным финансированием. Предложения заинтересованных лиц, поступившие в 2025 году для участия в программе, при формировании такой программы выстраиваются в порядке очередности с учетом наибольшей итоговой балльной оценки. При равном количестве баллов приоритет для включения в муниципальную программу отдается той дворовой территории, по которой предложение поступило в наиболее ранние сроки.

Предложения заинтересованных лиц, поступившие в 2025 году, учитываются в пределах лимитов финансирования для Писаревского сельского поселения.

2.9. Не позднее 15 дней, следующих за днем окончания срока приема предложений заинтересованных лиц, Комиссия направляет в администрацию Писаревского сельского поселения решение, содержащее одобренный Комиссией адресный перечень рекомендуемых к благоустройству дворовых территорий с указанием видов и ориентировочной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий с приложением дизайн-проектов (схем) каждой дворовой территории.

2.10. В муниципальную программу в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, в порядке очередности подлежат включению дворовые территории, предложенные Комиссией и соответствующие требованиям настоящего Порядка и положениям действующего законодательства с учетом результатов общественных обсуждений проекта муниципальной программы, порядок проведения которых определяется муниципальным правовым актом администрации Писаревского сельского поселения.

Приложение к Порядку

В администрацию Писаревского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (наименование) заинтересованного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места регистрации (места нахождения))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер контактного телефона)

Предложение

о включении дворовой территории в проект муниципальной программы Писаревского сельского поселения Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес многоквартирного дома)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в проект муниципальной программы Писаревского сельского поселения Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кратко суть предложения, обоснование необходимости его принятия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

включая описание проблем, круг лиц, интересы которых будут затронуты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1. Заверенные копии протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Дизайн-проект (схема) дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства.

3. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние дворовой территории и подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий.

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Порядок

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в основное мероприятие 1 «Благоустройство общественной территории» муниципальной программы Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» (далее – Порядок) разработан в целях формирования муниципальной программы Писаревского сельского поселения Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»» (далее – муниципальная программа) и определяет правила представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций (далее – заинтересованные лица) по общественной территории, подлежащей благоустройству, о включении ее в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

1.2. В целях осуществления благоустройства общественной территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на общественной территории, из следующего перечня.

Минимальный перечень работ:

- устройство сети велодорожек;

- реконструкция или устройство каменного, плиточного или иного мощения тротуаров;

- обеспечение освещения и видеонаблюдения общественной территории;

- установка, ремонт или замена ограждения;

- установка малых архитектурных форм (входных групп, фонтанов, беседок, детского и спортивного оборудования, скамеек, урн и др.);

- мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудование съездов, пандусов, системы информации и навигации и др.);

- озеленение общественной территории (закупка, посадка саженцев кустарников и деревьев с мероприятиями по их приживаемости, организация газонов и цветников).

II. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу

2.1. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня размещения уведомления о разработке проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения представляют в администрацию Писаревского сельского поселения (далее – администрация) в соответствии с территориальным расположением общественной территории письменные предложения о включении общественной территории в муниципальную программу (далее – предложение заинтересованного лица).

2.2. Для рассмотрения вопроса о включении общественной территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются:

2.2.1. Предложение заинтересованного лица в двух экземплярах, содержащее следующую информацию:

- наименование общественной территории, адрес, площадь, ее краткое описание;

- причину включения общественной территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории;

- сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченном(ых) на представление предложения заинтересованных лиц, согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства общественной территории, а также на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе на подписание акта о приемке выполненных работ.

2.2.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние общественной территории и подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства общественной территорий (при наличии).

2.2.3. Схема общественной территории, предлагаемой к благоустройству, с описанием видов работ и элементов благоустройства.

2.2.4. Согласие основного землепользователя на благоустройство общественной территории

2.3. Заинтересованное лицо обеспечивает достоверность сведений, содержащихся в предложении заинтересованного лица и прилагаемых к нему документах.

2.4. Поступившее предложение заинтересованного лица регистрируется в день его поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления, адреса общественной территории, которая предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах предложения заинтересованного лица проставляется регистрационный номер, дата и время представления предложения. Один экземпляр предложения заинтересованного лица возвращается представителю.

2.5. Рассмотрение и оценка принятых предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу осуществляется комиссия, созданная в администрации для отбора общественных территорий в муниципальную программу (далее – Комиссия).

2.6. Предложение заинтересованного лица (с прилагаемыми к нему документами) в течение 5 рабочих дней с даты регистрации возвращается с указанием причин, явившихся основанием для возврата, если предложение заинтересованного лица и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка и (или) действующего законодательства.

2.7. В случае соответствия предложения заинтересованного лица требованиям настоящего Порядка и положениям действующего законодательства управа района организовывает работу Комиссии.

2.8. Критерии отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу:

2.8.1. Отбор общественных территорий осуществляется Комиссией в ходе обследования каждой общественной территории, а также при условии наличия полного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. Комиссия для обследования общественной территории уведомляет заинтересованное лицо о дате проведения комиссионного обследования посредством почтовой, телефонной связи.

2.8.2. По итогам обследования общественной территории Комиссия составляет акт физического (технического) состояния общественной территории, который подписывают члены Комиссии и лицо, заинтересованное в благоустройстве общественной территории.

2.8.3. Устанавливаются следующие критерии отбора общественных территорий (табл. 10):

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Критерии отбора | Балльная оценка, балл |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сроки (дата) предоставления предложений заинтересованных лиц | При прочих равных условиях учитываются дата и время подачи предложений |
| 2 | Физическое состояние общественной территории:  - износ пешеходных дорожек составляет более 50 % от общей площади (30 баллов);  - износ системы освещения составляет более 50 % (5 баллов);  - износ малых архитектурных форм составляет более 50 % (15 баллов) | Максимальное количество баллов – 50 |
| 3 | Комплексность проведения работ по благоустройству общественных территорий.  Минимальный перечень работ:  - устройство сети велодорожек (2 балла);  - реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения (5 баллов);  - обеспечение освещения и видеонаблюдения общественной территории (6 баллов);  - установка, ремонт или замена ограждения (2 балла);  - установка малых архитектурных форм (входных групп, фонтанов, беседок, пергол, детского и спортивного оборудования, скамеек, урн и др.) (4 балла); | Максимальное количество баллов – 25 |
| 4 | - мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудование съездов, пандусов, системы информации и навигации и др.) (3 балла);  - озеленение общественной территории (закупка, посадка саженцев кустарников и деревьев с мероприятиями по их приживаемости, организация газонов и цветников) (3 балла) |  |
| 5 | Наполняемость схемы общественной территории объектами:  - безопасности (10 баллов);  - комфорта (5 баллов);  - удовольствия (5 баллов) | Максимальное количество баллов – 20 |
| 6 | Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству | 5 |

2.9. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых общественной территории по каждому критерию, указанному в табл. 1 настоящего Порядка.

2.10. Приоритет для включения в муниципальную программу имеет общественная территория с наибольшей итоговой балльной оценкой и в пределах лимитов финансирования для каждого Писаревского сельского поселения.

В случае наличия двух и более общественных территорий с одинаковой итоговой балльной оценкой приоритет для включения в муниципальную программу отдается той общественной территории, по которой документы поступили в наиболее ранние сроки.

2.11. Не позднее 15 дней, следующих за днем окончания срока приема предложений заинтересованных лиц, Комиссия направляет в администрацию Писаревского сельского поселения решение, содержащее одобренный Комиссией адресный перечень рекомендуемых к благоустройству общественных территорий с указанием видов и ориентировочных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству общественных территорий с приложением дизайн-проектов (схем) каждой общественной территории, а также визуализированный перечень объектов благоустройства, планируемых к размещению на общественной территории, с текстовым описанием (характеристикой) элементов благоустройства по видам работ.

2.12. В муниципальную программу в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, подлежат включению общественные территории, предложенные Комиссией и соответствующие требованиям настоящего Порядка и положениям действующего законодательства, по результатам общественных обсуждений проекта муниципальной программы, порядок проведения которых определяется муниципальным правовым актом администрации Писаревского сельского поселения.

2.13. В случае если реализация поступивших предложений заинтересованных лиц, соответствующих настоящему Порядку, превышает лимит бюджетных ассигнований на 2025 год, предусмотренных муниципальной программой, формируется перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на 2026 и последующие годы либо для финансирования в 2027 году в случае поступления дополнительных ассигнований.

2.14. Общественная территория не подлежит включению в муниципальную программу, в случае если:

- земельный участок, предлагаемый под благоустройство общественной территории, согласно Генеральному плану поселения предназначен под иные цели;

- отсутствует согласие основного землепользователя на благоустройство общественной территории.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов | | |
| Описание: 14724444_335895930101838_1067206399676018300_n | | Устройство асфальтобетонного покрытия | |
| Описание: asfaltirovanie | | Устройство асфальтобетонного покрытия, обрамление бортовым камнем | |
| 1.2 | Освещение дворовых территорий | | |
| Описание: 3855 | | | Фонари уличные  Лампы: Энергосберегающие светодиодные |
| Описание: ulichnoe_osvechenie_krit_gigant11 | | | Фонари уличные  Лампы: Энергосберегающие светодиодные |
| Описание: 4336_1 | | | Фонари уличные  Источник света: Светодиодный модуль |
| 1.3 | Установка скамеек | |  |
| Описание: ÐÐ°Ð²Ð¾ÑÐºÐ° ÑÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ "ÐÐ¸ÑÐ´Ð¶Ð¸" Ð¿Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ - ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | | Скамья без спинки «Вирджи»  Характеристики: Длина 1500мм Ширина 450мм Высота 430мм | |
| Описание: ÐÐ°Ð²ÐºÐ° ÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ ÑÐ¸Ð³ÑÑÐ½ÑÐ¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð»Ð¾ÐºÐ¾ÑÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ - ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | | Скамья без спинки  Характеристики: Длина 2000мм Ширина 400мм Высота 500мм | |
| Описание: Ð¡ÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð¼ÐµÐ¹ÐºÐ° "ÐÐ¸ÑÐ´Ð¶Ð¸" Ð´Ð»Ñ ÑÐ»Ð¸ÑÑ - ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | | Скамья со спинкой «Вирджи»  Характеристики: Длина 1500мм Ширина 580мм Высота 800мм | |
| Описание: Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÐµÐ¹ÐºÐ° ÑÑÐ³ÑÐ½Ð½Ð°Ñ "ÐÐ»Ð»ÐµÑ" , 1,5 Ð¼ ÑÐ¾ ÑÐ¿Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð¹ - ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | | Скамья со спинкой «Аллея»  Характеристики: Длина 1500мм Ширина 680мм Высота 780мм | |
| 1.4 | Установка урн для мусора | | |
| Описание: Ð£ÑÐ½Ð° "ÐÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð°Ñ" | | | Урна металлическая «Кованная»  Характеристики: Длина 400мм Ширина 4400мм Высота 750мм |
| Описание: Ð£ÑÐ½Ð° "ÐÐ¾Ð´ÐµÑÐ½" | | | Урна металлическая «Модерн»  Характеристики: Длина 395мм Ширина 340мм Высота 610мм |
| Описание: Ð£ÑÐ½Ð° "ÐÐ½ÑÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð´Ð°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ" | | | Урна металлическая «Антивандальная»  Характеристики: Длина 395мм Ширина 346мм Высота 600мм |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

2.1 Установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплекса и (или) оборудования на дворовой территории многоквартирных домов.

2.2 Устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории многоквартирных домов.

2.3 Установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории многоквартирных домов.

2.4 Закупка саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами.

2.5 Иные виды работ.

3.Нормативная стоимость (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма |
| 1. | Ремонт дворового проезда | руб./кв.м. | 1 448,00 |
| 2. | Освещение | руб./ед. | 17 710,00 |
| 3. | Установка скамеек | руб./ед. | 12 653,80 |
| 4. | Установка урн | руб./ед. | 5 080,00 |
| 5. | Устройство тротуара | руб./кв.м. | 1 464,00 |
| 6. | Устройство парковочной зоны | руб./кв.м. | 1 448,00 |
| 7 | Установка ограждений | руб./кв.м. | 1850,00 |

4.Нормативная стоимость (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ и визуализированный перечень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма |
| 1. | Оборудование детских площадок |  |  |
|  | ДИО 2.06-15 Карусель с рулём | Руб/шт. | 38 502 |
|  | ДИО 3.07-16 Качалка-балансир | Руб/шт. | 12 834 |
|  | МФ 3.01 Песочница L=1500 мм | Руб/шт. | 10 044 |
|  | ДИО 1.01-15 Качели базовые жесткий подвес | Руб/шт. | 17 410 |
|  | СО 1.24 Спортивный комплекс Лиана малая | Руб/шт. | 6696 |
|  | СО 1.21 Рукоход | Руб/шт. | 23 859 |
| 2 | Спортивная площадка |  |  |
|  | Спортивный комплекс Шведская стенка с шестом | Руб/шт. | 58 032 |
| 3 | Устройство автомобильных парковок |  |  |
|  | асфальтовое покрытие, обрамление бортовым камнем | Руб/м2 | 1 448 |
| 4 | Озеленение |  |  |
|  | устройство газона  Описание: raskhod-podkormka-udobrenie-gazona-vesnoy-4 | Руб/м2 | 260 |
|  | посадка дерева  Описание: 2d025ab6d0fd7fd4e235af01d1125980 | Руб/шт. | 2 000 |
|  | посадка кустарника  Описание: posadka | Руб/шт. | 1 500 |
| 5 | Оборудование места для отдыха |  |  |
|  | столик со скамейками | Руб/шт. | 15 762 |
| 6 | Установка ограждений |  |  |
|  | Ограждение газонное (500\*2000) | Руб/шт. | 1 400 |