АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.05.2024 г.    № 29

с. Писаревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Писаревского сельского поселения от 02.12.2013 № 60 «О порядке принятии решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района», руководствуясь ст. 51 Устава Писаревского сельского поселения,

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования Писаревского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Писаревского

сельского поселения                                                           И.И.Скибина

Приложение

к распоряжению

Администрации

Писаревского

сельского поселения

от 03.05.2024 №29

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района за 2023 год

I. Основные результаты

Муниципальная подпрограмма Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) утверждена решением Совета народных депутатов Писаревского сельского поселения от 31 января 2014 года № 118.

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной й программы | 1.Основное мероприятие «Развитие системы тепло и водоснабжения» 2. Основное мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения в с. Писаревка Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2. Развитие энергосберегающих технологий на территории поселения. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения в поселении. 2. Модернизация систем электроснабжения в поселении. 3. Модернизация систем теплоснабжения в поселении. 4. Ремонт газовых распределительных сетей. 5.Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры; - повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно- коммунальных услуг. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 2014 - 2024гг. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 71889,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет: Средства бюджета Писаревского сельского поселения, в том числе: 2014 год – 13048,9 тыс. рублей, 2015 год - 365,5 тыс. рублей, 2016 год - 694,5 тыс. рублей, 2017 год - 313,3 тыс. рублей, 2018 год - 145,1 тыс. рублей, 2019 год - 444,9 тыс. рублей. 2020 год - 5852,7 тыс. рублей 2021 год - 29729,1 тыс. рублей 2022 год - 63863,2 тыс. рублей 2023 год - 31568,5 тыс. рублей 2024 год - 0,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат: - Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды поселения; Развитие теплоснабжения: -Замена и ремонт теплосетей - Повышение надежности и качества теплоснабжения - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных; Развитие водоснабжения: -Реконструкция водопроводных сетей ; -Повышение надежности водоснабжения; -Повышение экологической безопасности на территории Писаревского сельского поселения; - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения пожарной части. |

Ответственные исполнители - Администрация Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

Объём финансирования Подпрограммы определяется в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования.

за 2023 год израсходовано –  31568,5 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

Сведения о результатах реализации муниципальной подпрограммы сельского поселения «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения» за 2023 год

Мероприятия, запланированные Программой, частично выполнены:

- «Развитие системы тепло и водоснабжения»;

- «Реконструкция системы водоснабжения в с. Писаревка Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2023 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2023 года в Подпрограмму изменения не внесены.

III. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Анализ реализации Подпрограммы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы на данном этапе не достигнуты в полном объеме.  Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения» признана со средним уровнем эффективности.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы

Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Писаревского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Развитие системы тепло и водоснабжения» | Администрация сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | По мере поступления средств из районного и областного бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП | 965,5 |  |
| 2 | «Реконструкция системы водоснабжения в с. Писаревка Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области». | Администрация сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | По мере поступления средств из районного и областного бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП | 4430,7 |  |